## Slide 1
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИС
Этапы жизненного цикла ИС:
реализация, внедрение, эксплуатация, сопровождение

## Slide 2
Этап «Реализация»
▪ Рабочее проектирование: проектные решения превращаются в готовый программный продукт.
▪ Основные работы:
– разработка ПО — написание кода модулей, разработка и адаптация программных пакетов;
– создание информационной базы — наполнение БД, подготовка нормативно-справочной информации;
– проектирование интерфейсов — пользовательский интерфейс, отчёты, авторизация доступа;
– интеграция компонентов — объединение модулей в единую систему;
– тестирование и отладка — модульное и интеграционное тестирование, исправление ошибок;
– документирование — руководства и инструкции для персонала.
▪ Тестировщики привлекаются с ранних этапов; управление конфигурацией контролирует версии.
▪ Результат: рабочий проект — система, готовая к внедрению.

## Slide 3
Этап «Внедрение» (ввод в действие)
▪ Передача системы заказчику и ввод в промышленную эксплуатацию.
▪ Состав работ:
– подготовка объекта автоматизации к вводу системы;
– подготовка и обучение персонала;
– комплектация поставляемыми программными и техническими средствами;
– строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
– проведение испытаний и оформление акта приёмо-сдаточных испытаний.
▪ Внедрение: одномоментное или поэтапное (пилотное) по подразделениям объекта.
▪ Цель испытаний — проверить систему в реальных условиях и решить вопрос о приёмке.

## Slide 4
Виды испытаний и стратегии внедрения
▪ Предварительные испытания:
– проверка работоспособности системы после отладки;
– решение вопроса о приёмке в опытную эксплуатацию.
▪ Опытная эксплуатация:
– работа в реальных условиях, ограниченный объём данных;
– определение фактической эффективности и готовности персонала;
– корректировка документации при необходимости.
▪ Приёмочные испытания:
– соответствие системы техническому заданию;
– решение о приёмке в промышленную эксплуатацию.
▪ Испытания бывают автономные (часть системы) и комплексные (система в целом).
▪ Стратегии: одномоментный ввод, поэтапное (пилотное) внедрение, параллельная работа.

## Slide 5
Этап «Эксплуатация»
▪ Самый продолжительный этап ЖЦ — повседневное функционирование системы.
▪ Основные работы:
– обеспечение непрерывной работы — мониторинг производительности и доступности;
– администрирование — учётные записи, права доступа, ведение справочников;
– сохранность данных — резервное копирование, восстановление после сбоев;
– сбор статистики и рекламаций о функционировании системы;
– исправление выявленных ошибок и недоработок;
– обслуживание технических средств — профилактика и модернизация.
▪ Потребительские свойства: функциональная полнота, надёжность, адаптивность, эффективность.
▪ Оператор — организация, выполняющая эксплуатационное обслуживание системы.

## Slide 6
Этап «Сопровождение»
▪ Начинается после внедрения и продолжается параллельно с эксплуатацией.
▪ Содержание работ:
– анализ функционирования, выявление отклонений характеристик от проектных;
– установление причин отклонений и устранение недостатков;
– обеспечение стабильности эксплуатационных характеристик;
– внесение изменений в документацию.
▪ Виды сопровождения (ISO/IEC 12207):
– корректирующее — исправление ошибок;
– адаптивное — приспособление к новому окружению;
– совершенствующее — улучшение и добавление функций;
– предупреждающее — профилактика будущих проблем.
▪ Развитие системы и модернизация запускают новый виток ЖЦ.
▪ Завершение ЖЦ — снятие с эксплуатации и архивирование данных.

## Slide 7
Заключение
▪ ЖЦ ИС охватывает весь путь развития системы — от формирования требований до снятия с эксплуатации.
▪ Реализация — превращение проектных решений в работающий программный продукт.
▪ Внедрение — испытания, обучение персонала и ввод системы в промышленную эксплуатацию.
▪ Эксплуатация — повседневная работа системы и принесение пользы предприятию.
▪ Сопровождение — обеспечение надёжной работы и развития системы.
▪ Этапы тесно связаны: качество реализации определяет лёгкость внедрения, а качество внедрения — стабильность эксплуатации.
▪ Грамотное управление этапами — залог эффективности системы на протяжении многих лет.