УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра ПОИТ

Отчет по лабораторной работе №1

по предмету

Разработка и анализ требований к программному обеспечению

Вариант 2

Выполнил:

Бражалович А.И.

Проверила:

Данилова Г.В.

Группа 351004

Минск 2025

- Суть и основные цели проекта

Суть проекта заключается в разработке настольного приложения с графическим интерфейсом для сбора, хранения и редактирования информации о членах семьи. Основными целями являются:

– Предоставить пользователям удобный инструмент для ведения электронных записей о членах семьи.

– Упростить управление семейными данными и обеспечит возможность сохранения и повторного использования данных.

- Требования, подвергаемые тестированию

Дымовое тестирование:

| № | Тестовые ситуации |
| --- | --- |
| 1 | Запуск приложения |
| 2 | Ввод параметров в поля ввода |
| 3 | Завершение работы приложения |

Тестирование критического пути:

| № | Тестовые ситуации |
| --- | --- |
| 1 | Создание новой базы данных |
| 2 | Ввод возраста в поле для ввода даты рождения |
| 3 | Добавление записи о ребенке |
| 4 | Сохранение базы данных с записью о ребенке |
| 5 | Открытие неповрежденного файла базы данных |
| 6 | Выход с несохраненными изменениями |
| 7 | Открытие поврежденного файла базы данных |

Расширенное тестирование:

| № | Тестовые ситуации |
| --- | --- |
| 1 | Ввод данных с максимально доступной длиной в текстовые поля |
| 2 | Запуск 5 экземпляров приложения |
| 3 | Сохранение пустой базы данных |

- Требования, не подлежащие тестированию

  - Качество кода и архитектурные решения (комментарии, стиль, модульность).

  - Тестирование на ОС, отличных от Windows 10/11.

- Тестовая стратегия

  - Функциональное тестирование

    - Позитивное тестирование:

      - Создание, заполнение всех вкладок (General, Husband, Wife,

Children) и успешное сохранение базы данных, а затем ее повторное открытие.

      - Успешное добавление (Add Child), редактирование (Edit Child) и удаление (Del Child) записей о детях.

      - Ввод корректной даты рождения (Birth Day) и автоматическое вычисление возраста (Age).

      - Убедиться, что кнопка "Save Database" активируется при наличии изменений и деактивируется после сохранения.

      - Ввод данных, соответствующих максимальной длине текстовых полей (50 и 255 символов), и ввод числовых данных в поле Height в диапазоне [0..300 см].

    - Негативное тестирование:

      - Ввод текста в числовое поле Height или ввода длины Name/Surname более 50 символов.

      - Ввод даты рождения/брака в неверном формате (не ДД.ММ.ГГГГ) или ввод даты из будущего.

      - Открытие поврежденного файла базы данных.

      - Сохранение файла базы данных в каталог приложения или его подкаталог.

  - Тестирование пользовательского приложения (GUI)

    - Фиксированный размера главного окна (800×600 px) и размер всех полей ввода и кнопок.

    - Все текстовые элементы интерфейса, включая меню (File) и пункты, выполнены на английском языке.

  - Тестирование совместимости

    - Установка и запуск приложения на Windows 10 x64 и Windows 11 x64.

  - Тестирование надежности

    - Закрытие приложения с несохраненными изменениями, для проверки вывода сообщения "Save changes before exiting?".

    - Проверка стабильности приложения при длительном использовании.

    - Сохранение данных и поведение приложения при имитации сбоя питания устройства.

- Критерии качества

  - Функциональность:

    - Создание, сохранение и открытие файлов баз данных без повреждения информации о членах семьи.

    - Поле Age должно автоматически вычисляться и обновляться при изменении даты рождения (Birth Day).

  - Надежность:

    - Приложение должно предотвращать сохранение файла базы данных в каталог приложения или его подкаталог, выводя предупреждающее сообщение.

  - Производительность:

    - Время запуска приложения: ≤ 3 секунд на эталонном оборудовании.

    - Время открытия файла базы данных объемом до 10 МБ: ≤ 5 секунд.

- Ресурсы

  - Программные:

    - Delphi 7

    - ОС Windows 10/11.

  - Аппаратные:

    - CPU Intel Core i5 8-го поколения / AMD Ryzen 5 серии

2000.

    - ОЗУ 2 ГБ.

    - Диск со скоростью чтения/записи 30 МБ/сек.

    - Устройство с разрешением, поддерживающим фиксированный размер главного окна 800×600 px

  - Временные:

    - Общее время на тестирование: 14 рабочих дней (112 часа).

- Расписание

| дата | Этап |
| --- | --- |
| 01.09.2025 | Планирование тестовых испытаний |
| 03.09.2025 | Анализ требований |
| 04.09.2025 | Доработка требований |
| 05.09.2025 | Формирование чек-листов |
| 08.09.2025 | Создание тест-кейсов |
| 10.09.2025 | Поиск и документирование дефектов |
| 12.09.2025 | Отчетность о результатах тестирования |

- Роли и ответственности

Тестировщик Бражалович Александр:

– Разработка тест-плана, тест-кейсов, чек-листов.

– Проведение всех видов тестирования.

– Фиксация дефектов и составление отчетов.

- Оценка рисков

  - Использование стандартных компонентов Delphi для полей ввода с автоматической валидацией (максимальная длина, числовой диапазон) и форматов (дата).

  - Четкое кодирование логики проверки каталога приложения перед сохранением, принудительное отображение предупреждения при попытке нарушения правила.

- Документация

  - Отчет о нарушениях требований.

  - Уточненные требования.

  - Тест-план.

  - Тест-кейсы.

  - Чек-листы.

  - Журнал дефектов.

  - Итоговый отчет о тестировании.

- Метрики

  - Покрытие требований тест-кейсами:

RС= RCoveredRTotal∙ 100%, где

RС – процентный показатель покрытия требования тест-кейсами,

RCovered – количество покрытых тест-кейсами требований,

RTotal – общее количество требований.

Минимальные границы значений:

– Начальная фаза проекта: не менее 40 %.

– Основная фаза проекта: 60 %.

– Финальная фаза проекта: 90% и более.

  - Процент выполнения запланированных тестов:

TE =  TExecutedTPlanned ∙ 100%, где

TE– процентный показатель выполнения тест-кейсов,

TExecuted– количество выполненных тест-кейсов,

TPlanned–количество тест-кейсов, запланированных к выполнению.

Уровни (границы):

– Минимальный уровень: 80 %.

– Оптимальный уровень: 95–100 %.

  - Процент успешного прохождения тест-кейсов:

TSP=TSuccessTTotal*100% , где

– TSP – процентный показатель успешного прохождения тест-кейсов,

– TSuccess – количество успешно выполненных тест-кейсов,

– TTotal – общее количество выполненных тест-кейсов.

Минимальные границы значений:

– Начальная фаза проекта: 10%.

– Основная фаза проекта: 40%.

– Финальная фаза проекта: 90% и более.